- A későbbiekben felmerülő esetleges műszaki észrevételeket, mennyiségi eltéréseket a kiadott költségvetésben hol és hogyan szerepeltessük?

Válasz: Ajánlattevők a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerint kiegészítő tájékoztatást kérhetnek. A kiegészítő tájékoztatás kérés részét képezik a műszaki észrevételek és a mennyiségi eltérések is, amennyiben ajánlattevők ilyet észlelnek. A költségvetéseket ajánlattevők nem módosíthatták. A bírálati szempont a nettó átalányár. A nettó átalányár magában foglalja, mint a terveken, mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban foglaltak megvalósítását.

A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a műszaki észrevételeket az ajánlattételi szakaszban tegyék meg, mert erre az ajánlattételi határidő lejárta után nem lesz lehetőség.

- Felvonulási terület hol és hogyan alakítható ki?

Válasz: A 478.hrsz-ú telek  bölcsőde és és későbbi tanuszoda építésére kijelölt helyén, valamint a Kossuth utca 12 szám, 474.hrsz-ú ingatlan egy részén a helyszínrajzon ábrázoltak szerint. A telken lévő épületek ( régi óvoda, Gyermekjóléti szolgálat és Kossuth Lajos u. 12.szám alatti lakóépület az építé kezdésére elbontásra kerülnek, a tanuszoda építése csak későbbi ütemben várható). A helyszínen lévő iskola és új óvoda működése az építéssel nem akadályozható.

- Hogyan közelíthető meg az építési helyszín? Milyen korlátozások várhatóak a településen az építési járművek közlekedésére vonatkozóan?

Válasz:

Az építési helyszín a Kossuth Lajos utca felől közelíthető meg, kivételes esetben használható az óvoda és iskola parkolója felőli esetleges megközelítés, úgy, hogy azok működését ne akadályozzák.

- Terveznek-e központi helyszíni bejárást?

Válasz: nem

- A kivitelezési helyszín megtekinthető-e? Ha igen úgy ki a kapcsolattartó?

Válasz: Ajánlatkérő nem tart helyszínbejárást.

- Ha lehetséges, kérnénk pár képet a jelenlegi állapotról? Csatolva.

- A tartószerkezeti költségvetés Helyszíni beton és vasbeton munkák 7. tétele a pillérbetonozás mennyisége 7,5 m3, míg a tervek alapján 19 m3 a szükséges mennyiség. Kérjük a műszaki tartalom és mennyiség pontosítását.

Ezen tételeket a kiegészített költségvetés tartalmazza.

- A költségvetésben nem szerepel a 30 cm vtg. téglafalazat. Véleményünk szerint a tervek alapján kb. 180 m2 szükséges. Kérjük a helyes műszaki tartalom és mennyiség meghatározását.

Ezen tételeket a kiegészített költségvetés tartalmazza.

- Az építész költségvetés falazás munkanem 2. tételében szereplő 449 m2 38 cm vtg téglafalazat véleményünk szerint kevés. A szükséges mennyiség kb 470 m2 lenne. Kérjük a műszaki tartalom és mennyiség pontosítását.

Ezen tételeket a kiegészített költségvetés tartalmazza.

- Az építész költségvetés falazás munkanem 3. tételében szereplő 407 m2 10 cm vtg válaszfalazat véleményünk szerint kevés. A szükséges mennyiség kb 440 m2 lenne. Kérjük a műszaki tartalom és mennyiség pontosítását.

Ezen tételeket a kiegészített költségvetés tartalmazza.

- Az építész költségvetés vakolás munkanem 2. tételében szereplő 1490 m2 oldalfal vakolás véleményünk szerint kevés. A szükséges mennyiség kb 1700 m2 lenne. Kérjük a műszaki tartalom és mennyiség pontosítását.

Ezen tételeket a kiegészített költségvetés tartalmazza.

- Az építész költségvetés burkolás munkanem 13. tételében szereplő 143 m2 WPC teraszburkolat véleményünk szerint kevés. A terveken 221,82 m2 szerepel. Kérjük a műszaki tartalom és mennyiség pontosítását.

Ezen tételeket a kiegészített költségvetés tartalmazza.

- Amennyiben lehetséges, úgy kérünk egy tetőalaprajzot.

A statikai tervcsomag tartalmazza.

- Az építész költségvetés Szabadidő és sportlétesítmények munkanem 4. tételében szereplő 3 db játszóbarakkról több információt kérünk.

Ezen tételeket a kiegészített költségvetés tartalmazza.

- Növénytelepítési, füvesítési és egyéb kertészeti munkák részei-e a pályázatnak, mivel a költségvetésben nincs róla szó. Amennyiben igen, úgy kérjük megadni a szükséges műszaki tartalmat.

Ezen tétel nem része a beruházásnak.

Újhartyán, 2017. július 19.

Göndör Gábor