*2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez*

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

**Ajánlati/részvételi felhívás**

*A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.*

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek** 1 *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hivatalos név: Jászfényszaru Város Önkormányzata | | | Nemzeti azonosítószám:  [[AK20821](http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/ajanlatkero/portal_AK20821/)](http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/ajanlatkero/portal_AK16210/) |
| Postai cím: Szabadság tér 1. | | | |
| Város: Jászfényszaru | NUTS-kód: HU322 | Postai irányítószám:  5126 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: Andréné Marton Éva | | | Telefon: +36 57520101 |
| E-mail: andrene.marton.eva@jaszfenyszaru.hu | | | Fax: +36 57520103 |
| **Internetcím(ek)**  Az ajánlatkérő általános címe: *(URL)* www.jaszfenyszaru.hu  A felhasználói oldal címe: *(URL)* | | | |

**I.2) Közös közbeszerzés**

|  |
| --- |
|  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.   Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.   Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: *(adja meg ajánlatkérő nevét)*   Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: *(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)*   Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. |

**I.3) Kommunikáció**

|  |
| --- |
| x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:  https://drive.google.com/open?id=0B3x9mFqkO4uaRkI4aWJfMElJbUU   A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: *(URL)* |
| További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím  X másik cím: *(adjon meg másik címet)*  Göndör Gábor, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáj 311.  Elérhetőség: 2367 Újhartyán, Monori u. 30.  tel: 30/9794658  fax: 29/372-315  e-mail: [gesztorhaz@gesztorhaz.hu](mailto:gesztorhaz@gesztorhaz.hu)  Kérjük a kapcsolatfelvétel során az e-mail címet használják |
| Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikus úton: *(URL)*   a fent említett címre  X a következő címre: *(adjon meg másik címet) Polgármesteri Hivatal, Jászfényszaru, Szabadság tér 1.* Kérjük ajánlattevők vegyék figyelembe ajánlataik leadásánál, hogy a Hivatal saját munkarend szerint dolgozik. Erről az ajánlatkérőnél megadott telefonszámon tudnak érdeklődni. |
|  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: *(URL)* |

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

|  |  |
| --- | --- |
|  Központi szintű  x Regionális/helyi szintű   Közjogi szervezet |  Közszolgáltató   Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]   Egyéb: |

**I.5) Fő tevékenység** *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*

|  |  |
| --- | --- |
| x Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem   Gazdasági és pénzügyek   Egészségügy |  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás   Oktatás   Egyéb tevékenység: |

**I.6) Fő tevékenység** *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*

|  |  |
| --- | --- |
|  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása   Villamos energia   Földgáz és kőolaj kitermelése   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése   Víz   Postai szolgáltatások |  Vasúti szolgáltatások   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások   Kikötői tevékenységek   Repülőtéri tevékenységek   Egyéb tevékenység: |

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

|  |  |
| --- | --- |
| **II.1.1) Elnevezés:** Kereskedelmi Szolgáltató Információs Pont építése | Hivatkozási szám: 2 |
| **II.1.2) Fő CPV-kód:** 45000000-**7** Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.1.3) A szerződés típusa** x Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés | |
| **II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:** Kereskedelmi Szolgáltató Információs Pont építése | |
| **II.1.5) Becsült érték:** 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]  *(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* | |
| **II.1.6) Részekre bontás**   Részajánlat tételére lehetőség van.  Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): egy ház felújításáról van szó, a felújítási munkák egymáshoz kapcsolódnak, így részekre bontásuk nem megoldható. | |

**II.2) A közbeszerzés ismertetése** 1

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1) Elnevezés:** Kereskedelmi Szolgáltató Információs Pont építése | Rész száma: |
| **II.2.2) További CPV-kód(ok):** 2  Fő CPV-kód: 1 45000000-**7**  Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.2.3) A teljesítés helye:**  NUTS-kód: 1 HU A teljesítés helye:  5126 Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3. | |
| **II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**  Funkció  A tervezési program szerinti az épület rekonstrukciója nyomán három szolgáltató helyiség  (differenciált munkaerő közvetítés célját szolgáló iroda, információs pont és bemutatótér), valamint  egy fedett nyitott tér kerül kialakításra egy-egy meglévő helyiségben, a feltárás eredményeként  megmaradó helyiségek terében az akadálymentes WC, a gépészeti helyiség, és közlekedő kap  helyet.  A megbízó igénye szerint, az épület rekonstrukciója révén a pályázati összeg optimális  felhasználásával kialakítható legyen a tervezett három funkciónak helyet biztosító tér, az épület  visszanyerje régi, főtéri pompáját, központi elhelyezkedéséből adódóan szerves, hasznos része  legyen a városközpontnak és szépítse azt.  Ennek a gondolatnak a jegyében, az épület külső és belső jegyeiben az átépítéskori századfordulós  jegyek újraélesztése a meghatározó. Ez megnyilvánul – a leglátványosabbakat említve – a  homlokzati nyílászárók arányainak és osztásrendjének megformálásában, a homlokzati  vakolatkeretek, és a korhű ereszpárkány geometriájában, az épületbelső falkutatása során az egyik  falfülkében talált falfestés restaurálásában, a meglévő kályhafülkék alapján rekonstruált kályhafülke  padlóburkolati jelzésként való visszaépítésében.  Az épület használata során megszüntetett, de feltárt nyílásokat vak vakolatkeretek jelzik.  Az épület korhű megformálása érdekében, a tervezés az örökségvédelmi szakemberek folyamatos  kontrollja és javaslataik figyelembe vételével történik.  Az udvari oldalon csatlakozó fedett-nyitott tér – a bővítmény jelleget tükrözve – az épület korabeli  falazott szerkezetétől eltérő, pillérvázas szerkezettel létesül.  Az épület részlegesen alápincézett. Jelen projekt során a pince megtartandó, de csak szellőzésének  biztosítása és lejáratának felújítása a feladat – a későbbi hasznosíthatóság jegyében.  Alapterületi adatok  telek területe: 1032 m2 (nem változik)  beépített alapterület: 206,52 m2 (jelenlegi)  236,57 m2 (tervezett)  telek beépítettsége: 22,92 % < 50 % (tervezett)  zöldfelület nagysága: 582 m2 (tervezett)  zöldfelületi mutató: 56,40 % > 20 % (tervezett)  Szerkezetek  **Alapozás**  Az alapozás nem került feltárásra, mivel annak károsodására utaló elváltozások nem tapasztalhatók.  A tervezett épületrész esetében a függőleges teherhordó szerkezetnek és a teherhordó talaj  szintjének megfelelően – a teherhordó falak alatt vasbeton talpgerendával megerősített csömöszölt  beton sávalap készül. Ha a meglévő épületrész alapozási síkja a tervezett alapozási sík felett  található, akkor a talajtörési szög mentén a meglévő alapozás szakaszos aláfalazással megerősítésre  kerül.  **Tartószerkezet**  A teherhordó falazatok a meglévő épületrész esetében tégla-kő vegyes falak, míg a tervezett falazott  épületrész POROTHERM 30 N+F falazóblokkból épül. A belső udvari szárnyhoz csatlakozó  épületrész függőleges terheit 61/61 cm-es nm téglából falazott oszlopok hordják.  **Födémszerkezet**  A födémszerkezet a meglévő épületrész felett megtartásra kerül. A kivitelezés során a saralás  eltávolítása után az esetlegesen a károsodott födémelemek megerősítésre, vagy cserére kerülnek. A  feltárt fa anyagú födémelemeket Tetol FB rovar, gomba és tűz ellenei védőszerrel kell kezelni. A  tervezett épületrész felett a meglévő födémszerkezettel azonos kialakítású, borított fagerendás  födém létesül, alulról impregnált gipszkarton burkolattal. A tervezett fa anyagú födémelemeket  beépítés előtt Tetol FB lángmentesítő és égéskésleltető, valamint rovar- és gombaölő szerrel kell  (áztatással) kezelni.  **Áthidaló**  A nyílásáthidalások a meglévő épületrész esetében nem kerültek feltárásra, mivel azok károsodására  utaló elváltozások nem tapasztalhatók. A meglévő épületben tervezett magasított és új nyílások  kiváltására, valamint a tervezett épületrészben elemmagas Porothrem áthidalók kerülnek beépítésre.  A megmaradó nyílások felett a meglévő nyílásáthidalók is cserére kerülnek Porotherm elemmagas  áthidalókra.  **Tetőszerkezet**  A tetőszerkezet terheit két állószékes fa fedélszék hordja – új szerkezetként. A tetőszerkezet anyaga  I.o fűrészelt fenyő.  A tetőszerkezet faanyagát beépítés előtt Tetol FB lángmentesítő és égéskésleltető, valamint rovarés  gombaölő szerrel kell (áztatással) kezelni.  **Válaszfal**  A válaszfalak a meglévő épületrészben teherhordó falként épültek tégla-kő vegyes falazattal. A  tervezett válaszfalak PTH 10-es válaszfallapokból készülnek H10-es falazó habarcsba falazva,  dróthuzal merevítéssel, mely a teherhordó falba kerül bekötésre.  **Nyílászáró**  A nyílászárók cserére kerülnek. Az új nyílászárók fa szerkezetűek, homlokzaton hőszigetelő (4-12-  4-12-4) üvegezéssel. Homlokzaton légáteresztő képességük 3. o., szélállóságuk C3, hőátbocsátási  képességük Ug= 1,1 W/m2K (üveg) és Uw= 1,1 W/m2K (szerkezet), akusztikai képességük 32 dB.  Beltérben akusztikai képességük 30 dB  **Padlóburkolat**  A padlóburkolat a meglévő épületrészben padlófűtés rétegrendjének megfelelő aljzatra helyezett,  lenolajjal beeresztett tégla burkolat homokágyazatba fektetve, felső 2 cm fuga habarccsal kiöntve,  felszíne 2 rtg selyemfényű Durlin parkettalakk bevonva, míg a tervezett bővítmény wc blokkjában  csúszásmentes greslap burkolat, melyeknek az alábbi harmonizált műszaki előírások szerinti  követelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO  10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) ÉVMIpM- KM-MÉMBkM együttes  rendelet. A burkolatok hajlító-húzó szilárdsága 32-35 N/mm2 közötti, csúszásgátló tulajdonsága  kültérben R9-R11 μ≥0,5-0,7, kültérben fagyálló, törőterhelés ≥1500 N.  A padlástérben a hőszigetelés felett burkolat nem készül, így a padlásfeljárótól áthelyezhető  pallókon lehet közlekedni.  **Kémény**  A meglévő épületben található falazott kéményei a szükség szerinti kiegészítésekkel megtartásra  kerülnek és a kürtőket ki kell bélelni BRILON EXPO INOX (H) DW25 Ø 180 mm-es hőszigetelt  fémkéménnyel. A gépészeti térben működő zárt égésterű kondenzációs gázkazán égéstermék  elvezetéséről a kazán Ø 80/100 mm-es szereléke gondoskodik.  **Vízszigetelés**  A vízszigetelés helyett meglévő épületrész esetében a falak kapilláris nedvességének csökkentése  érdekében az épület körül frakcionált kaviccsal kitöltött, dréncsővel ellátott, Dörken lemezzel bélelt  szivárgó készül. Ennek hatását növeli a padlófűtés páranyomás csökkentő szerepe.  A tervezett bővítmény alatt a talajpára ellen 1 rétegű Villas E-PV 4 F/K modifikált bitumenes  vastaglemezzel történik, illetve a vizes helyiségeinek használati víz elleni szigetelése kent  szigeteléssel (SANIFLEX) készül.  **Hőszigetelés**  A külső falakra 10 cm, míg az épület északnyugati homlokzatára 5 cm ROCKWOOL  FRONTROCK (Max E) típusú ásványi szálas hőszigetelés kerül.  A födém felett 20 cm ROCKWOOL AIRROCK LD ásványi szálas hőszigetelés kerül elhelyezésre,  áthelyezhető pallóösvénnyel.  A lábazat 12 cm zártcellás kékhab STYROFOAM IB-A hőszigetelést kap, míg az épület  északnyugati homlokzatára 5 cm kerül.  A padlóba 10 cm Ausrotherm XPS hőszigetelés kerül beépítésre.  **Felületképzés**  A felületképzés belső falak esetében Baumit MPI 25 (GV 25) gépi belső vakolatot kapnak és festett  kivitelben készülnek. A belső festés Héra Diszperzit belső falfestékkel készül. A vizes  helyiségekben 2,10 m magasságig csempe burkolattal. A mázas falburkoló lapoknak az alábbi  harmonizált műszaki előírások szerinti követelményeknek kell megfelelni: az EN 14411: 2012  csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.)  ÉVMIpM- KM-MÉMBkM együttes rendelet. A csempe burkolatok törőterhelés ≥600 N,  vízfelvétele E >10 %. A látszó fa szerkezetek Sadolin Plus vizes bázisú vastaglazúrozást kapnak  natúr színben.  A külső falak felületképzése homlokzaton Baumit GranoporTop kapart 1,5 homlokzati  vékonyvakolattal készül 0018 (fehér) színben, lábazaton 0445 (szürke) színben.  A tégla padlóburkolat 2 réteg Durlin parkettalakk felületképzést kap.  **Tetőfedés**  A tetőfedés TONDACH Hódfarkú égetett agyag tetőcseréppel történik, Engóbozott Antik színben,  alátét tetőfóliával ellátva.  **Bádogozás**  A bádogozás RHEINZINK horganylemezből készül (natúr színben).  **Kerítés**  Az utcai kerítés elbontásra kerül, helyén új kerítés nem létesül.  A hátsó telekhatár mentén szintén nem létesül kerítés. A hátsó telekhatár két oldalán 60 cm  szintkülönbség van, az átmenetet a meglévő rézsű biztosítja.  Az utcára merőleges, 2 oldalsó telekhatáron a kerítés oszlopok hegesztett acélszelvényből  készülnek, csömöszölt beton pontalapozással. A kerítés mező horganyzott acél anyagú hálóból  készül.  Az acél szerkezetek felületképzése szürke színű olajmázolással történik.  Helyiségek  **Iroda**  Megközelítése az információs ponton keresztül történik, akadálymentesen kialakított 105/210 cm  méretű, fa anyagú ajtón keresztül, illetve önállóan is megközelíthető az előtérből nyíló 90/210  méretű, fa anyagú ajtón át. A helyiség padlóburkolata lenolajjal impregnált, parkettalakkal  felületkezelt tégla burkolat.  A belső, vakolt falfelületeket diszperziós festéssel, fehér RAL 9010 színben kell elkészíteni.  A helyiségmagasság a boltozatos födém miatt változó.  **Információs pont**  Megközelítése a bemutatótéren keresztül történik, akadálymentesen kialakított 105/210 cm méretű,  fa anyagú ajtón keresztül, illetve önállóan is megközelíthető az előtérből nyíló, 100/217 cm méretű,  fa anyagú ajtókon át. A helyiség padlóburkolata lenolajjal impregnált, parkettalakkal felületkezelt  tégla burkolat. A belső, vakolt falfelületeket diszperziós festéssel, fehér RAL 9010 színben kell  elkészíteni.  A helyiségmagasság 300 cm.  **Bemutatótér**  Megközelítése a fedett-nyitott bemutatótéren keresztül történik, akadálymentesen kialakított  105/250 cm méretű, fa anyagú, külső ajtón keresztül történik, illetve belülről is megközelíthető az  előtérből nyíló – szintén akadálymentes – 105/210 cm méretű, fa anyagú ajtókon át. A helyiség  padlóburkolata lenolajjal impregnált, parkettalakkal felületkezelt tégla burkolat. A belső, vakolt  falfelületeket diszperziós festéssel, fehér RAL 9010 színben kell elkészíteni.  A helyiségmagasság 300 cm.  **Előtér**  Megközelítése kültérből nyíló, akadálymentesen kialakított 105/210 cm méretű, fa anyagú, külső  ajtón keresztül történik. A helyiség padlóburkolata lenolajjal impregnált, parkettalakkal  felületkezelt tégla burkolat. A belső, vakolt falfelületeket diszperziós festéssel, fehér RAL 9010  színben kell elkészíteni.  A helyiségmagasság változó a boltozatos födém miatt.  **Akadálymentes WC**  A wc helyiség az előtérből érhető el 105/210 méretű, fa anyagú ajtókon keresztül.  A helyiség padlóburkolata lenolajjal impregnált, parkettalakkal felületkezelt tégla burkolat.  -8-  A belső, vakolt falfelületeket diszperziós festéssel, fehér RAL 9010 színben kell elkészíteni. A  helyiségben teljes 2,10 m magasságig a falra 20x20 cm méretű színes csempeburkolat készül, 3  mm széles cementszürke fúgákkal, hálóban rakva. Az élekre szegélyléc helyezendő el. A helyiség  sarkaiban, továbbá a fal és padló találkozásánál, illetve az ajtókereteknél levő fúgákat rugalmas  kittel kell kitölteni.  A helyiségmagasság 300 cm.  **További részletek a műszaki leírásban, a terveken és a költségvetésben.**  **Mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és technikai paraméterekkel rendelkező elemeket elfogadja.**  *(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)* | |
| **II.2.5) Értékelési szempontok**  X Az alábbi értékelési szempontok  x Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:  Jótállás ideje (hónap)/30  x Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:  vállalt napi kötbér (Ft)/30   Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3  x Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:  Nettó átalányár/70 | |
| **II.2.6) Becsült érték:** 2  Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]  *(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* | |
| **II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: ]  vagy Kezdés: *(2017.08.01.)* / Befejezés: *(2017.11.30.)*  A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: | |
| **II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ** *(nyílt eljárás kivételével)*  A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]  *vagy*  Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]  A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | |
| **II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**  Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen x nem | |
| **II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**  Opciók  igen x nem Opciók leírása: | |
| **II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról**   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk | |
| **II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos x igen nem  Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00017 | |
| **II.2.13) További információ** | |

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| **III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**  A kizáró okok felsorolása:  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság  igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) - (2)  bekezdéseiben felsorolt kizáró okok.  Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (cégszerűen aláírt  nyilatkozat), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési  eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki  leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)  alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A nyilatkozatok  és igazolások dátuma nem lehet régebbi az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál.  Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más  szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell  eljárnia.  Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés *c)* pont]:  Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által  vezetett építőipari kivitelező vállalkozások névjegyzékében.  Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  A névjegyzékben való szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján. | |
| **III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság** | |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: |  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:  Alkalmasság nem kerül előírásra a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint. |
| **III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság** | |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):  Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:  Alkalmasság nem kerül előírásra a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint, mivel erre a Kbt. lehetőséget biztosít. |
| **III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok** *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*  A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: | |
| **III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk** 2   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik   A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott | |
| **III.1.6) A szerződés biztosítékai:**  1. Jótállás: A szerződésszerűen elvégzett munkák tekintetében nyertes ajánlattevőnek az értékelési részszempontok között értékelésre kerülő, ajánlatában tett vállalása szerinti, minimum 12 hónap teljes körű jótállást szükséges biztosítania a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja.  2. Késedelmi kötbér: a nyertes ajánlattevőként szerződő fél késedelmes teljesítése esetére Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér napi mértéke a győztes ajánlattevő ajánlata szerint, összesített mértéke legfeljebb 20%. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, és meghiúsulási kötbér követelésére.  3. Hibás teljesítési kötbér: ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben rögzített valamilyen feladatát nem a szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munka szerződés szerinti nettó ellenértékének 0,3 %-a naponta, maximum a kötbér vetítési alap 20 %-a.  4. Meghiúsulási kötbér: adott megrendeléssel érintett teljesítés elmaradása esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a nem teljesített munka szerződés szerinti nettó ellenértékének 20 %-a.  5. Jólteljesítési garancia, a tartalékkeret nélküli nettó vállalási ár 5%-a. | |
| **III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**  1. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.  2. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződéses összeg nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő kérésére, a szerződés szerinti előlegbekérő alapján, legkésőbb az adott megrendelés alapján teljesítendő munka vonatkozásában az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül teljesíti.  A Megrendelő által kifizetett előleg összege az adott megrendelés alapján szerződésszerűen teljesített munka vonatkozásában kiállított és ajánlatkérő által leigazolt végszámla összegéből kerül levonásra.  3. Számla kiállítására az alábbiakra tekintettel kerülhet sor:  Figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra, nyertes ajánlattevőként szerződő fél három rész számla és egy végszámla benyújtására jogosult. Az első rész számla kiállítható a munkák 25 % os készültéségnél, a vállalási ár 25 % -áról. A második rész számla kiállítható 50 % os készültségi foknál. A rész számla értéke a nettó vállalási ár 25 % -a. A harmadik rész számla kiállítható 75 % -os készültségi foknál, a vállalási ár 25 %-áról. A végszámla a műszak átadás-átvétel után állítható ki, értéke a nettó vállalási ár 20 %-a. Amennyiben az előleg nem került lehívásra a végszámla összege a vállalási ár 25%-a.  Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.  4. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.  5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell. | |
| **III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:** 2 | |

**III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek** 2

|  |
| --- |
| **III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk** *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)*   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve  A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: |
| **III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:** |
| **III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét |

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

|  |  |
| --- | --- |
| **IV.1.1) Az eljárás fajtája** | |
| *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*  x Nyílt eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás  Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség | *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)*   Nyílt eljárás   Meghívásos eljárás   Tárgyalásos eljárás   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség |
| **IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel  A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják  Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  Keretmegállapodások esetén – közszolgáltatóajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: | |
| **IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ**   Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. | |
| **IV.1.4) Információ a tárgyalásról** *(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)*   Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. | |
| **IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk** 2   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni  További információk az elektronikus árlejtésről: | |

**IV.2) Adminisztratív információk**

|  |
| --- |
| **IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel** 2  A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)* |
| **IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő**  Dátum: *(2017/07/14)* Helyi idő: *(11:00)* |
| **IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja** 4 *(részvételi felhívás esetében)*  Dátum: *(éééé/hh/nn)* |
| **IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:** [HU ] [ ] 1 |
| **IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:** *(ajánlati felhívás esetében)*  Az ajánlati kötöttség végső dátuma: *(éééé/hh/nn)*  vagy  Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ 60] *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)* |
| **IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei**  Dátum: *(2017/07/14.)* Helyi idő: *(11:00)*Hely: *Polgármesteri Hivatal, Jászfényszaru, Szabadság tér 1.*  Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. |

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk** 2

|  |
| --- |
| A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen x nem  A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 |

**VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

|  |
| --- |
|  A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak  x A fizetés elektronikus úton történik |

**VI.3) További információk:** 2

|  |
| --- |
| **VI.3.1) Feltételes közbeszerzés**  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.  Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: - |
| **VI.3.2) Az ajánlati biztosíték** *(ajánlati felhívás esetében)*   Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  Az ajánlati biztosíték mértéke:  A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:  Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: |
| **VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk**  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  A konzultáció időpontja: *(éééé/hh/nn)* és helye: |
| **VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele**  x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. |
| **VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében** 2  Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése x igen  nem  A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: |
| **VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében** 2  Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1  Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] |
| **VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ** 2   Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.  Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: |
| **VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:**  minimum 1- maximum 10 |
| **VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:**  Az értékelés módszere: ajánlatkérő az az ár részszempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint, a garancia részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az ajánlatokat, ahol az adott részszempont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest arányosítva kap pontot az alábbi képlet alapján.  Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb:  P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min  Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb:  P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min  ahol:  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  P max: a pontskála felső határa  P min: a pontskála alsó határa  A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  A súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerülnek, és az így keletkezett legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő ajánlata minősül a legkedvezőbbnek.  Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.  Az egyes értékelési részszempontok meghatározásával kapcsolatos további előírások:  részszempont - Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)  Az ajánlati árat a Felolvasólapon kell megadni nettó forint + ÁFA összegben. A Felolvasólapon megadott ajánlati árnak meg kell egyeznie az árazott költségvetés „egyösszegű ajánlati ár” sorában szereplő összeggel, ellenkező esetben az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.  Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.  Ajánlatkérő az ajánlatok megalapozottságának megítélése és érdemi összehasonlíthatósága érdekében a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevőnek a költségvetés minden elemét be kell áraznia, olyan módon, hogy a felmerülő költségek azok tényleges felmerülési helyén kerüljenek feltüntetésre.  Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés valamennyi tételét be kell árazni. A költségvetés műszaki tartalma, az ajánlatkérő kifejezett hozzájárulása nélkül érvényesen nem módosítható. Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan költségvetés szövegének és/vagy mennyiségének átírása az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után.  Az egyes tételek egységárát egész értékben kérjük megadni, az egységárak tört számot (tizedes jegyet) nem tartalmazhatnak, ellenkező esetben ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilváníthatja.  Az árazott költségvetést ajánlattevőnek a papír alapú ajánlat részeként, valamint Excel formátumban is be kell nyújtania a szkennelt ajánlatot tartalmazó elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n).  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati ár a jelen ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott műszaki leírásnak, feladatoknak és a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. Ennek megfelelően az ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlattevő valamennyi szerződéses kötelezettségének költségét. Ily módon az ajánlati árnak minden egyéb járulékos költséget is tartalmaznia kell, ezen felül ajánlattevők más díjat, költséget semmilyen jogcímen nem számolhatnak el.  1, részszempont: Jótállás ideje (hónap) – egész hónapokban kifejezve (min. 12 hónap) A vállalt jótállási időtartamot egész hónapokban kell megadni, ellenkező esetben ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A vállalt jótállási időtartam nem lehet 12 hónapnál rövidebb, amennyiben ajánlattevő ennél rövidebb jótállási időtartamot vállal, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A jótállási kötelezettség kiterjed a nyertes ajánlattevő által a szerződés alapján végzett valamennyi tevékenységre. A maximum vállalható jótállás 36 hónap. A 36 és az azt meghaladó mértékű hónap vállalása a garanciára, egységesen mind 10 pontot ér.  2, részszempont: vállalt napi kötbér (Ft) (min. 10.000 Ft/nap) A vállalt késedelmi kötbér összegét egészre kerekített forintban kell megadni. A vállalt napi kötbér nem lehet 10.000 Ft/nap-nál kevesebb, amennyiben ajánlattevő ennél kevesebb késedelmi kötbért vállal, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A maximum vállalható napi kötbér 100.000 ft/nap. |
| **VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ**   Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg. |
| **VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk** *(nyílt eljárás esetében)*   Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.   Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. |
| **VI.3.12) További információk:**   * Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. * Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)   és (4) bekezdésében foglaltak szerint.   * Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6)   bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (alvállalkozó igénybevétele). A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.   * Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy   személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi  jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az  ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt,  amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is  támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet  olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,  amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre  állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.   * Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési   dokumentumokban előírt valamennyi nyilatkozatot.   * Az ajánlatot egy eredeti (papír alapú) példányban, zárt borítékban (csomagban) kell   benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő nevét és *„közbeszerzés tárgya”* valamint a *„Nem bontható fel az ajánlatok*  *bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt”* feliratokat. Az ajánlatot összefűzve  (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú  példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg pdf  formátumban) is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD).  A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti  határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került a  15. pontban szereplő címen. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül  benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az  ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) nem fogad el.   * A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő   dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan  nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely  követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. garanciavállaló nyilatkozat vagy  kezességvállalásról szóló nyilatkozat. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott  egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát  kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő  általi felelős fordítását is elfogadja.   * Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasó lapot, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő   nevét, székhelyét, adószámát, elérhetőségi adatait és az értékelési részszempontokra tett  megajánlásait. A felolvasó lapot ajánlattevőnek cégszerű aláírásával kell hitelesítenie.   * Az ajánlat minden oldalát – kivéve az üres oldalakat – eggyel kezdődő, folyamatos   sorszámozással kell ellátni és erre az ajánlat elején elhelyezett tartalomjegyzékben hivatkozni  kell.   * Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának   vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát.  Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más  személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű  magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban.   * Ajánlattevő az ajánlattétel során köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a közbeszerzés tárgyának megfelelő, legalább 70 millió Ft/éves és 30 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű felelősségbiztosítási biztosítást köt, illetve meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára legalább az előírt mértékig kiterjeszti. * Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó beárazott tételes   költségvetést.   * Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az   alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át,  továbbá az (5) bekezdés alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az  alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.   * Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását csatolni kell az ajánlathoz, amelynek a következő kötelező elemeket kell tartalmaznia: a közös ajánlattevők adatai, a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megjelölése, felhatalmazása a többi tag képviseletére, a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása (ki milyen feladatok ellátásáért felelős), a közös ajánlattevők közül ki jogosult a számlák benyújtására és a tagok egymással szembeni elszámolási kötelezettsége; a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek az együttműködésükre vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.] Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló tájékoztatását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg. * A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő   változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz  benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött  igazolást.   * Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását   mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.   * Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak   visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést,  amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben megjelöl második legkedvezőbb  ajánlatot tevőt.   * Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók. * Amennyiben az ajánlattételi felhívásban és a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban megadott információk ellentmondásban állnak egymással, úgy jelen ajánlattételi felhívás rendelkezéseit szükséges irányadónak tekinteni. * Ajánlatkérő 5 % tartalékkeret megadását írja elő a vállalási áron felül. A tartalékkeret csak a megrendelő írásos felhatalmazása után használható fel. |

**VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:** *(2017/07/07/)*

*Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1*szükség szerinti számban ismételje meg*

2*adott esetben*

4*ha az információ ismert*

20*súlyszám helyett fontosság is megadható*

21*súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*